# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0107300022121000113

на выполнение работ по асфальтированию пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) – 2 этап

**ИКЗ 213111600720811160100100280014211244**

с. Айкино «28» декабря 2021 г.

Администрация сельского поселения "Айкино", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о руководителя администрации Калимовой Елены Михайловны, действующей на основании Устава и решения Совета сельского поселения «Айкино» от 27.09.2021 г. № 5-1/4, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Омега-Строй Сервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Тащяна Аршалуйса Рубеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; протоколом подведения итогов электронного аукциона от «17» декабря 2021 года № 0107300022121000113 , заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет муниципального контракта**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по асфальтированию пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) – 2 этап в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения "Айкино" на 2018 - 2024 гг."(далее – работы) и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, определяет Сметная документация (Приложение № 1 к муниципальному контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Место выполнения работ: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная (нечетная сторона) – 2 этап

Объем работ: 1 условная единица.

**2. Стоимость работ и порядок расчетов**

2.1. Стоимость работ по Контракту составляет**: 758 685 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 56 копеек**, без НДС.

2.2. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, в т. ч. стоимость товара и материалов, заработную плату работников, оплату машин и механизмов, оплату работ (услуг) сторонних организаций, затраты на упаковку, транспортировку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и прочие расходы, понесенные Подрядчиком, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Контракта.

2.4.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

2.4.2. Цена контракта может быть изменена при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контракта объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.4.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении по соглашению сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

2.5. Оплата выполненных работ производится в рамках средств, фактически выделенных из бюджета на текущий финансовый год, в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему контракту), но с применением поправочного (понижающего) коэффициента К=0 рассчитанного по результатам аукциона. Поправочный коэффициент - отношение цены, предложенной Подрядчиком, с которым заключается Контракт, к начальной (максимальной) цене контракта, если Подрядчик, с которым заключается Контракт, является плательщиком НДС или к начальной (максимальной) цене контракта, без учёта суммы НДС, если Подрядчик, с которым заключается Контракт, не является плательщиком НДС. Поправочный коэффициент применяется к итоговым данным сводного сметного расчета, входящего в состав сметной документации, являющейся приложением к Контракту.

2.5.1. Оплата производится в безналичной форме по факту выполненных в течение 30 дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) и представленного Подрядчиком счета-фактуры (счета).

Основанием для оплаты выполненных работ являются:

- счет-фактура (счет, в случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения);

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.6. Источником финансирования выполненных Подрядчиком работ являются средства бюджета cельского поселения "Айкино" (субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в бюджет МО СП «Айкино» и софинансирование местного бюджета сельского поселения "Айкино" на 2021 г.) на выполнение работ по асфальтированию пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) – 2 этап.

2.7. Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

**3. Права и обязанности сторон**

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательства:

3.1.1 Выполнить Работы в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с Контрактом, законодательством Российской Федерации, ГОСТ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами, регламентирующими порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2. При выполнении работ по контракту вести исполнительную производственно-техническую документацию по объекту.

3.1.4. По первому требованию Заказчика обеспечить приостановление или временное прекращение выполняемых работ по ремонту объекта.

3.1.5. В случае приостановки работ (или временное прекращение работ), Подрядчик обязан привести проезжую часть дворовой территории в состояние, пригодное для беспрепятственного и бесперебойного движения транспорта.

3.1.6. Своими силами и за свой счет устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные в ходе работ, при приемке работ, а также в течение гарантийного срока. Сроки устранения таких недостатков согласовываются Сторонами отдельно.

3.1.7. Не позднее следующего рабочего дня после обнаружения обстоятельств в письменной форме предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- неучтенных в Сметной документации объемов работ, в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, которые могут повлечь некачественное выполнение Работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.8. Если выполнение работ невозможно в связи с температурным режимом и (или) иными погодно-климатическими условиями, затрудняющими или делающими невозможным выполнение работ согласно техническим нормам, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика письменно в течение одного рабочего дня, в котором наступили неблагоприятные погодные условия.

3.1.9. Осуществлять выполнение скрытых работ с оформлением актов освидетельствования скрытых работ, подписанными уполномоченными на то представителями обеих Сторон (при наличии скрытых работ).

3.1.10. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию по выполнению работ, в том числе исполнительную производственно-техническую документацию.

3.1.11. По приглашению Заказчика, принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением Контракта.

3.1.12. Представить фотоотчет до начала работ и по окончанию с указанием адреса места выполнения работ. Данные должны предоставляться совместно с актом о приемке выполненных работ формы КС-2.

3.1.13. При выполнении работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, а также установить необходимые ограждения, дорожные знаки и указатели в целях обеспечения безопасного выполнения работ, безопасного движения транспорта и пешеходов.

3.1.14. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на выполнение работ от соответствующих органов.

3.1.15. До подписания акта о приемке выполненных работ привести в надлежащее состояние место, где выполнялись работы и передать его Заказчику.

3.1.16. Компенсировать убытки (вред, штрафы) за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

3.1.17. Обеспечить выполнения работ лицами, обладающими специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных в локальной смете.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать своевременной приемки и оплаты выполненных работ.

3.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по контракту лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

3.2.3. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по Контракту.

3.2.4. Досрочно выполнить работы по контракту и предъявить их Заказчику.

3.3. Заказчик принимает на себя обязательства:

3.3.1. Принять и оплатить Работы в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

3.3.2. Принять возможные меры к устранению обстоятельств, указанных в п. 3.1.7 Контракта в разумные сроки.

3.3.3. При наличии замечаний (недостатков, дефектов) в ходе выполнения работ, при приемке работ, а также в течение гарантийного срока, незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и принять меры к составлению соответствующего акта с указанием недостатков и согласовать с Подрядчиком сроки их устранения.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядке.

3.4.4. Требовать устранения недостатков работ, выявленных в ходе выполнения работ, при приемке работ, а также в течение гарантийного срока.

3.4.5. Отказаться от приемки результатов работ:

- в случае обнаружения недостатков, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, исключают возможность эксплуатации объекта и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;

- в случае выполнения Подрядчиком скрытых работ без надлежащего уведомления Заказчика;

- в случае выполнения Подрядчиком работ свыше объемов и стоимости работ, установленных в Сметной документации без согласования с Заказчиком.

3.4.6. Отказаться от исполнения Контракта в случае, если Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным, и потребовать возмещения убытков в соответствие ст.715 ГК РФ.

4. Порядок приемки работ

4.1. Подрядчик в течение трех рабочих дней с момента окончания выполнения работ предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет (счет-фактуру) или УПД, акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) и документы, подтверждающие качество используемых материалов, подлежащих сертификации, а также комплект оформленной исполнительной производственно-технической документации.

Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Оформление акта приема выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренные ч.7.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

4.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результата выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Заказчик вправе провести экспертизу самостоятельно (своими силами) или к ее проведению могут привлекаться [эксперты](consultantplus://offline/ref=A5A1A21E04A27356044E278101B1B1BFECC2A3FE41DC9A68D1403888009363E407668402E28209CBc4N5J), экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Заказчик осуществляет приемку, включая проведение экспертизы, в части соответствия выполненных работ требованиям Контракта, в течение семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения документов, указанных в п. 4.1 Контракта.

4.4. Результатом приемки, включая проведение экспертизы, является подписание документа о приемке (акт приемки выполненных работ по форме КС-2, акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) или УПД). Ответственный за приемку работ, включая проведение экспертизы, является руководитель администрации сельского поселения «Айкино».

При предоставлении от Подрядчика документов на бумажном носителе ответственные должностные лица Заказчика в документе о приемке ставят за своей подписью визу «Приемка, в том числе экспертиза проведена, работы соответствует условиям контракта» либо «Приемка, в том числе экспертиза проведена, работы не соответствует условиям контракта» и передают документы о приемке на подпись руководителю Заказчика.

При предоставлении от Подрядчика документов в ЕИС ответственные должностные лица Заказчика распечатывают документы о приемки, ставят за своей подписью визу «Приемка, в том числе экспертиза проведена, работы соответствует условиям контракта» либо «Приемка, в том числе экспертиза проведена, работы не соответствует условиям контракта» и передают документы о приемке на подпись в ЕИС руководителю Заказчика.

4.5. При отсутствии претензий относительно выполненных работ по контракту, Заказчик не позднее срока, определенного п. 4.3 контракта, подписывает и направляет Подрядчику один экземпляр акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) или УПД.

4.6. При несогласии с актом приемки выполненных работ по форме КС-2, актом освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) или УПД Заказчик в обозначенный срок заявляет мотивированный отказ от его подписания в письменной форме или в ЕИС с указанием требований об устранении недоработок, неточностей и иных недостатков (нарушений).

4.7. В случае предъявления требования, указанного в п. 4.6. Контракта, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (нарушения) за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

4.8. После устранения Подрядчиком выявленных нарушений Заказчик переходит к процедуре приемки работ.

4.9. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата выполняемых Работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.10. Факт выполнения работ подтверждается актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и актом освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ) или УПД, подписанным уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

4.11. Стороны контракта по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением контракта (акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ), справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактура (счет) или УПД, другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы).

4.12. Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

4.13. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

4.14. В случаях отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении контракта, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением контракта, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные контрактом.

4.15. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.14 контракта, Сторона в течение 1 рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону.

4.16. Приемка скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком Актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два рабочих дня до начала приемки скрытых работ.

4.17. В случае выполнения указанных работ без приемки Заказчиком или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

**5. Срок выполнения работ**

5.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: **с 01 июня 2022 г. по 01 октября 2022 г.**

5.2. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

**6. Ответственность сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.2. Ответственность Подрядчика: в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта,

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Заказчика: в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.

6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трёх календарных дней информировать другую Сторону о случившемся и его причинах любым доступным способом, гарантирующим подтверждение получения уведомления другой Стороной.

**8. Обеспечение гарантийных обязательств**

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается **36 месяцев с даты подписания** Заказчиком Акта выполненных работ.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружится, что материалы будут иметь недостатки или дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, в течение срока, установленного Заказчиком.

8.3. Обеспечение гарантийных обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств установлено Заказчиком в размере **5 %** начальной (максимальной) цены Контракта и составляет – **37934,28 рублей.**

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до оформления документа о приемке выполненных работ.

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

Управление Федерального казначейства по Республике Коми (Администрация сельского поселения "Айкино" (Л/счет **05073002091)**

**ИНН 1116007208**

**КПП 111601001**

**р/счет 03232643876444050700**

**к/с 40102810245370000074,**

**ОГРН 1051100997716**

**ОКТМО 87644405**

**Отделение-НБ Республика Коми г. Сыктывкар,**

**БИК 018702501**

# *назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от \_\_\_12.2021 г. № 0107300022121000113*

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае предоставления в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств, их возврат производится Заказчиком в срок, не превышающий 15 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

**9. Обеспечение исполнения контракта**

9.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет **37934,28 рублей**.

9.2. Исполнение контракта, может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

9.3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. **Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:**

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- обязательства принципала (подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, указаны в п. 9.5 контракта.

**Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:**

**Администрация сельского поселения «Айкино»**

**Получатель:** УФК по Республике Коми (Администрация сельского поселения «Айкино» л/с 05073002091)

**ИНН 1116007208**

**КПП 111601001**

**ОГРН 1051100997716**

**ОКТМО 87644405**

**Банк получателя:** Отделение - НБ Республика Коми, г. Сыктывкар

**БИК: 018702501**

**К/счет: 40102810245370000074**

**Р/счет 03232643876444050700**

**Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта № 0107300022121000113 от \_\_\_\_12.2021 г.**

9.5. Обязательства Подрядчика, которые должны быть обеспечены:

- выполнять все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

- обеспечить выполнение работ в соответствии со сметной документацией, действующими СНиП, с действующими правилами пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды, условиями контракта и другими нормативно-техническими документами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

9.6. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, срок возврата заказчиком подрядчику таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

9.7. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 6.2.1. контракта.

**10. Изменение, дополнение и расторжение Контракта**

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается только по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**11. Срок действия Контракта**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу **с даты заключения** и действует **до 31.12.2022 года**, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Сторонами.

**12. Дополнительные условия**

12.1. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае возникновения споров между сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, стороны принимают все меры к их решению путем переговоров. В противном случае споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и Республики Коми.

12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1: Сметная документация на асфальтирование пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) – 2 этап

**13. Место нахождения, почтовые адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **Администрация сельского поселения**  **«Айкино»**  Юридический адрес: 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,  ул. Центральная, д. 126  Почтовый адрес:169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Айкино,  ул. Центральная, д. 126  телефон 8(82134) 21738  e-mail: adm-aikino@yandex.ru  ИНН 1116007208  КПП 111601001  ОГРН 1051100997716  ОКТМО 87644405  БИК 048702001  р/с 40302810740303087136,  Отделение-НБ Республика Коми г. Сыктывкар,  И.о. руководителя администрации  СП «Айкино»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.М. Калимова/ | **Общество с ограниченной ответственностью «Омега-Строй Сервис»**  Юридический адрес: 167981, Республика Коми, Сыктывкар г, ул.1-я Промышленная, д.85  Почтовый адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.1-я Промышленная, д.85  E-mail: omegass2008@mail.ru  Тел/факс:8 (8212) 28-61-51, 28-61-39  ИНН 1101066585  КПП 110101001  ОГРН 1081101001079  ОКПО 81042960  БИК 048702640  р/с 40702810728000008205 в Коми ОСБ №8617, г. Сыктывкар  к/с 30101810400000000640  Генеральный директор  ООО «Омега-Строй Сервис»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.Р. Тащян/ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к Муниципальному контракту № 0107300022121000113 от «\_\_» декабря 2021 г. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка: | Асфальтирование пешеходной зоны по ул. Центральной в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (от Центральная, д. 113 до Центральная, д. 203)- II этап | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | | | |
| Асфальтирование пешеходной зоны по ул. Центральной с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми (нечетная сторона) - 2 этап | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: | **708,41** | | **тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | **0,44** | | **тыс.чел.ч** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата: | **123,31** | | **тыс. руб.** |
| Составлена в текущих ценах на 2021-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 937/пр)". | | | | | | | | | | | |
| Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. на июль 2021 г. (1-я строительная зона) | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | *Методика, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020г. №421/пр п.58 (Кзтр=1,15, Кэм=1,25)* | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 1. Участок №1** | | | | | | | | | | |
|  |
| 1. | Э01-02-015-1; | Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с. | 10000 м2 | 0,016548 | 5 802,36 | 5 802,36 | 96 |  | 96 |  |  |
|  | 1 517,37 | 25 | 4,1 | 0,0678 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 116 |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0567 | 63 622,66 | 56 446,85 | 3 607 | 391 | 3 201 | 27,819 | 1,5773 |
| 6 902,88 | 10 374,33 | 588 | 25,75 | 1,46 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 1 243 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 793 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | С408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | 7,1442 | 2 215,44 |  | 15 828 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 5,67\*1,26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,56 | 28 113,46 | 9 004,07 | 43 857 | 29 811 | 14 046 | 68,26 | 106,49 |
| 19 109,39 | 3 015,99 | 4 705 | 9,4 | 14,664 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 103 |  |  | 35 551 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 54 |  |  | 18 639 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Т01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 6,24 | 218,71 | 80,58 | 1 365 | 244 | 503 | 0,142 | 0,8861 |
| 39,11 | 22,78 | 142 | 0,071 | 0,443 |
|  |  | **Объем: 156\*0,016\*2,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100 |  |  | 386 |  |  |  |  |
|  |  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60 |  |  | 232 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Т03-21-01-005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 6,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Е01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,045 | 31 205,57 |  | 1 404 | 1 404 |  | 135,7 | 6,1065 |
| 31 205,57 |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 0,3\*0,1\*150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 90 |  |  | 1 264 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 34 |  |  | 477 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного (прим.) | 10 м3 основания | 0,45 | 32 261,91 | 1 109,22 | 14 518 | 1 334 | 499 | 11,73 | 5,2785 |
| 2 963,94 | 204,54 | 92 | 0,6375 | 0,2869 |
|  |  | **Объем: 0,3\*0,1\*150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 118 |  |  | 1 683 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 63 |  |  | 898 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | -5,625 | 2 255,10 |  | -12 685 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 0,45\*(-12,5)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | 5,625 | 2 215,44 |  | 12 462 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е27-02-010-02 (Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона) | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,5 | 26 621,49 | 1 231,61 | 39 932 | 35 547 | 1 847 | 87,492 | 131,24 |
| 23 698,08 | 314,58 | 472 | 0,85 | 1,275 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 45 744 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 29 175 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 7,611 | 6 241,57 |  | 47 505 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 1,5\*(5,9\*0,86)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,0297 | 5 031,60 |  | 149 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 1,5\*(0,06\*0,33)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 150 | 217,49 |  | 32 624 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (Разравнивание грунта после разработки) | 100 м3 грунта | 0,045 | 31 205,57 |  | 1 404 | 1 404 |  | 135,7 | 6,1065 |
| 31 205,57 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 90 |  |  | 1 264 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 34 |  |  | 477 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,115836 | 32 322,85 | 843,49 | 3 744 |  | 98 |  |  |
|  | 305,32 | 35 | 0,825 | 0,0956 |
|  |  | **Объем: 165,48\*0,7/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,01374 | 2 044,83 | 2 044,83 | 28 |  | 28 |  |  |
|  | 740,17 | 10 | 2 | 0,0275 |
|  |  | **Объем: 0,023\*5\*0,116\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,6548 | 43 768,24 | 361,05 | 72 427 | 8 840 | 597 | 17,388 | 28,774 |
| 5 341,94 | 21,28 | 35 | 0,0625 | 0,1034 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 114 |  |  | 10 118 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 65 |  |  | 5 769 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -11,8153 | 5 020,39 |  | -59 317 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 1,6548\*(-7,14)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С 1. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 11,8153 | 4 626,91 |  | 54 668 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 1,6548 | 27 731,01 | 153,67 | 45 889 | 5 426 | 254 | 10,672 | 17,66 |
| 3 278,65 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 4.6, Н48= 4* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 114 |  |  | 6 186 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 65 |  |  | 3 527 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -8,0092 | 5 020,39 |  | -40 209 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 1,6548\*(-1,21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н48= 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С 1. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 8,0092 | 4 626,91 |  | 37 058 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 2,0023\*4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | |  |  |  |  | **316 354** | **84 401** | **21 169** |  | **304,1189** |
|  |  |  |  |  |  | **6 104** | **18,4232** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | |  |  |  |  | **479 297** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **103 139** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **59 804** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 2. Участок №2** | | | | | | | | | | |
|  |
| 24. | Э01-02-015-1; | Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с. | 10000 м2 | 0,01008 | 5 802,36 | 5 802,36 | 58 |  | 58 |  |  |
|  | 1 517,37 | 15 | 4,1 | 0,0413 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 116 |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 50 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0231 | 63 622,66 | 56 446,85 | 1 469 | 159 | 1 304 | 27,819 | 0,6426 |
| 6 902,88 | 10 374,33 | 240 | 25,75 | 0,5948 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 507 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 323 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | 2,9106 | 2 215,44 |  | 6 448 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 2,31\*1,26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,3 | 28 113,46 | 9 004,07 | 8 434 | 5 733 | 2 701 | 68,26 | 20,478 |
| 19 109,39 | 3 015,99 | 905 | 9,4 | 2,82 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 103 |  |  | 6 837 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 54 |  |  | 3 585 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Т01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1,2 | 218,71 | 80,58 | 263 | 47 | 97 | 0,142 | 0,1704 |
| 39,11 | 22,78 | 27 | 0,071 | 0,0852 |
|  |  | **Объем: 30\*0,016\*2,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100 |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  |  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60 |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Т03-21-01-005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0198 | 31 205,57 |  | 618 | 618 |  | 135,7 | 2,6869 |
| 31 205,57 |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 0,3\*0,1\*30+0,3\*0,2\*18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 90 |  |  | 556 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 34 |  |  | 210 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного (прим) | 10 м3 основания | 0,144 | 32 261,91 | 1 109,22 | 4 646 | 427 | 160 | 11,73 | 1,6891 |
| 2 963,94 | 204,54 | 29 | 0,6375 | 0,0918 |
|  |  | **Объем: 0,3\*0,1\*48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 118 |  |  | 538 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 63 |  |  | 287 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | -1,8 | 2 255,10 |  | -4 059 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 0,144\*(-12,5)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | 1,8 | 2 215,44 |  | 3 988 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е27-02-010-02 (Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона) | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,48 | 26 621,49 | 1 231,61 | 12 778 | 11 375 | 591 | 87,492 | 41,996 |
| 23 698,08 | 314,58 | 151 | 0,85 | 0,408 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 14 638 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 9 336 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2,4355 | 6 241,57 |  | 15 201 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 0,48\*(5,9\*0,86)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,0095 | 5 031,60 |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 0,48\*(0,06\*0,33)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 48 | 217,49 |  | 10 440 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 (Разравнивание грунта после разработки) | 100 м3 грунта | 0,0198 | 31 205,57 |  | 618 | 618 |  | 135,7 | 2,6869 |
| 31 205,57 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н5= 1.15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 90 |  |  | 556 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 34 |  |  | 210 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0706 | 32 322,85 | 843,49 | 2 282 |  | 60 |  |  |
|  | 305,32 | 22 | 0,825 | 0,0582 |
|  |  | **Объем: 100,8\*0,7/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,0084 | 2 044,83 | 2 044,83 | 17 |  | 17 |  |  |
|  | 740,17 | 6 | 2 | 0,0168 |
|  |  | **Объем: 0,023\*5\*0,071\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,008 | 43 768,24 | 361,05 | 44 119 | 5 385 | 364 | 17,388 | 17,527 |
| 5 341,94 | 21,28 | 21 | 0,0625 | 0,063 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 114 |  |  | 6 163 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 65 |  |  | 3 514 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -7,1971 | 5 020,39 |  | -36 132 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 1,008\*(-7,14)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С 1. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 7,1971 | 4 626,91 |  | 33 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Е27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 1,008 | 27 731,01 | 153,67 | 27 953 | 3 305 | 155 | 10,672 | 10,757 |
| 3 278,65 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 4.6, Н48= 4* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 114 |  |  | 3 768 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 65 |  |  | 2 148 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -4,8787 | 5 020,39 |  | -24 493 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 1,008\*(-1,21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н48= 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С 1. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 4,8787 | 4 626,91 |  | 22 573 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: (1,008)\*(1,21)\*4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | |  |  |  |  | **130 569** | **27 667** | **5 507** |  | **98,6339** |
|  |  |  |  |  |  | **1 416** | **4,1791** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | |  |  |  |  | **183 829** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **33 616** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **19 644** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 3. Тротуар** | | | | | | | | | | |
|  |
| 47. | Э01-02-015-1; | Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с. | 10000 м2 | 0,0039 | 5 802,36 | 5 802,36 | 23 |  | 23 |  |  |
|  | 1 517,37 | 6 | 4,1 | 0,016 |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 116 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 50 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Е27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,019365 | 63 622,66 | 56 446,85 | 1 232 | 134 | 1 093 | 27,819 | 0,5387 |
| 6 902,88 | 10 374,33 | 201 | 25,75 | 0,4986 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 425 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 271 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С408-0038 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм | м3 | 2,44 | 2 215,44 |  | 5 406 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 1,9365\*1,26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0273 | 32 322,85 | 843,49 | 882 |  | 23 |  |  |
|  | 305,32 | 8 | 0,825 | 0,0225 |
|  |  | **Объем: 39\*0,7/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,0032 | 2 044,83 | 2 044,83 | 7 |  | 7 |  |  |
|  | 740,17 | 2 | 2 | 0,0064 |
|  |  | **Объем: 0,023\*5\*0,0273\*1,03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 127 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 81 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,39 | 43 768,24 | 361,05 | 17 069 | 2 083 | 141 | 17,388 | 6,7813 |
| 5 341,94 | 21,28 | 8 | 0,0625 | 0,0244 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 114 |  |  | 2 384 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 65 |  |  | 1 359 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -2,7846 | 5 020,39 |  | -13 980 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 0,39\*(-7,14)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | С 1. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 2,7846 | 4 626,91 |  | 12 884 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 0,39 | 27 731,01 | 153,67 | 10 815 | 1 279 | 60 | 10,672 | 4,1621 |
| 3 278,65 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 4.6, Н48= 4* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  | 114 |  |  | 1 458 |  |  |  |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  | 65 |  |  | 831 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С410-0054 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | -1,8876 | 5 020,39 |  | -9 476 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 0,39\*(-1,21)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н48= 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С 1. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 1,8876 | 4 626,91 |  | 8 734 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Объем: 0,4719\*4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | С стоимость. | Стоимость дополнительного транспорта строительных материалов | руб | 1 | 4 932,02 |  | 4 932 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | |  |  |  |  | **38 528** | **3 496** | **1 347** |  | **11,4821** |
|  |  |  |  |  |  | **225** | **0,5679** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | |  |  |  |  | **45 287** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **4 287** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **2 472** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **485 451** | **115 564** | **28 023** |  | **414,2349** |
|  |  |  |  |  |  | **7 745** | **23,1702** |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **708 413** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **141 042** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **81 920** |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС 20%)** | |  |  |  |  | **850 096** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО с понижающим коэффициентом 0,8924704503961905** | | | |  |  | **758 685,56** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | зам.начальника отдела расчетов сметной стоимости Петрунева О.Н. | | | | | | | | | |
|  |  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м-лы | 341864 | 63191,12754 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | з/пл | 115564 | 3553,628536 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мех | 28023 | 2780,059524 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нр | 141042 | 4337,084871 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сп | 81920 | 2519,065191 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |